一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

C

2

在进行工程投标时，为保证投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同，投标者须递交（ ）。

A. 投标保证书

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 维修保函

标准答案 :

A

3

属于法律程序解决争议的方式是

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

C

4

下列说法正确的有

A. 平安县范围最小

B. 一切险最广

C. 水渍险大于平安险

D. 都不是

标准答案 :

B

5

赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（ ）。

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ETC

标准答案 :

B

6

在投标文件中，（ ）是核心内容，是投标成败的关键所在。

A. 技术文件

B. 合同文件

C. 商务法律文件

D. 价格文件

标准答案 :

B

7

国际工程的概念为（ 　）。

A. 国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业

B. 国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程

C. 国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等

D. 国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议

标准答案 :

B

8

下列业务属于国际工程承包市场的是

A.

投标工作

B.

设计文件编制

C.

可行性研究

D.

监理工作

标准答案 :

A

9

格预审程序中应首先进行（　）。

A. 刊登资格预审公告

B. 资格预审邀请书的澄清

C. 编制资格预审文件

D. 发售资格预审文件

标准答案 :

C

10

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. C4、履约保函一般为工程合同

标准答案 :

A

11

同一般的国内工程相比，国际工程的特点是

A.

风险小利润较大

B.

发达国家垄断

C.

国际程市场风公多变

D.

合同管理相对宽松

标准答案 :

B

12

选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( ).

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. FIDIC合同条件

标准答案 :

A

13

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

14

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 :

C

15

国际工程中的投标保函一般为投标报价的( )。

A.

1%～3%

B.

3%～5%

C.

1%～5%,{D.5%～10%

标准答案 :

A

16

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 :

C

17

工期不超过1年，简单且不可预见因素少的项目，可采用的工程款支付合同是

A.

可调价总价合同

B.

固定总价合同

C.

纯单价合同

D.

成本加奖金合同

标准答案 :

B

18

以下不属于国际工程项目特点的是（ ）

A. 风险很大

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 :

D

19

按照FIDIC合同条件,下列关于调整合同工作单价的原则不正确的是( ).

A. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%

B. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于5%

C. 工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项0.01%

D. 由此工程量的变更直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%

标准答案 :

B

20

在国际工程货物采购中，承包商越来越重视供应商的（ ）

A. 技术能力

B. 生产能力

C. 物流能力

D. 履约能力

标准答案 :

D

21

国际工程项目费用构成中，直接人工费包括（ ）

A. 国内派出工人和管理人员工资

B. 国内派出工人和后勤人员工资

C. 管理人员和当地雇佣工人工资

D. 国内派出人员和当地雇佣工人工资

标准答案 :

D

22

以下项目管理模式中，风险管理成本最低的是（ ）

A. 设计一建造模式

B. 设计一招标一建造模式

C. 设计一采购一施工模式

D. 设计一建造一运营模式

标准答案 :

B

23

下列属于业主索赔事件的是

A.

由于战争、暴乱使工程遭受损失而发生的费用

B.

拆除施工质量不合格的工程

C.

地质条件变化引起费用增加及工期延长

D.

国家法令和政策修改，造成税率和取费率提高

标准答案 :

B

24

采用固定单价的工程,每月或每阶段应根据( )办理工程结算.

A. 招标文件中估计的工程量

B. 实际完成的工程量

C. 合同中规定的工程量

D. 承包商报送的工程量

标准答案 :

B

25

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 :

B

26

合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（ ）

A. 合同管理员制

B. 直线式

C. 专业划分制

D. 职能式

标准答案 :

C

27

一般来说，一个工程允许分包的原因是（ ）

A. 工程比较复杂，涉及专业多，工作量大

B. 工程造价高

C. 工程占地面积大

D. 工程量多

标准答案 :

A

试题解析 :

判断题（共5小题，每题5分，共25分）

28

下列关于关键线路法的说法错误的是（ ）。

A. 关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延

B. 关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间参数确定工序的自由浮动时间

C. 关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化

D. 每个项目的关键线路只有一条

标准答案 :

D

29

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 :

D

30

从项目管理的角度D、监理的任务是实行“TQCC”四大目标管理控制，其中Q是指( )

A. 工期控制

B. 质量控制

C. 成本控制

D. 合同管理

标准答案 :

B

31

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

32

按照《建筑法》的有关规定,凡应该公开招标的工程不公开招标的,建设行政主管部门不予颁发( ).

A. 建设用地许可证

B. 规划许可证

C. 施工许可证

D. 工程质量监督手续

标准答案 :

C

33

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）。

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 :

D

34

报价可以低一些的工程有

A.

特殊工程

B.

工期要求急的工程

C.

支付条件好的工程

D.

投标对手少的工程

标准答案 :

C

35

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 :

D

36

实质性要求和条件是指招标文件中关于（ ）的主要条款。

A. 安全、环保及文明施工

B. 工期、安全和合同

C. 工期、质量及合同

D. 质量、安全及环保

标准答案 :

C

37

DRB方式解决争议的一般工作程序是（ ）（1）争议双方协商（2）举行听政会（3）规定时间内提交DRB处理（4）秘密讨论（5）形成处理建议

A. 12345

B. 13245

C. 13425

D. 31245

标准答案 :

B

38

标底作为招标工程的预期价格,应控制在()限额以内.

A. 批准的总投资

B. 业主建议的总投资

C. 批准的总概算及投资包干

D. 批准的投资估算

标准答案 :

C

39

业主的招标文件是一种要约，而投标人的投标书为（ ）

A. 承诺

B. 要约

C. 再要约

D. 再承诺

标准答案 :

C

40

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 :

A

41

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 :

B

42

( )在工程实施过程中难以避免，是承包商与业主沟通的重要内容。

A. 索赔

B. 工程延期

C. 工程变更

D. 材料价格上涨

标准答案 :

C

43

因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( ).

A.

发包人,不予顺延

B.

发包人,顺延

C.

承包人,顺延

D.

工程师,不予顺延

标准答案 :

B

44

指定分包商违约或延误造成的索赔属于（ ）。

A. 工程变更索赔

B. 有关工程施工的索赔

C. 关于价款方面的索赔

D. 合同外索赔

标准答案 :

B

45

在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( ).

A. 符合性评审

B. 技术性评审

C. 商务性评审

D. 经济性评审

标准答案 :

A

46

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 :

A

试题解析 :

判断题（共10小题，每题2分，共20分）

47

按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（ ）

A. 合同专用条件

B. 投标书

C. 公司能力声明文件

D. 合同协议书

标准答案 :

C

48

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 :

A

49

工程项目合同管理体系的构成不包括（ )。

A. 工程项目财务体系

B. 工程项目法律体系

C. 项目合同实施体系

D. 项目合同评审体系

标准答案 :

A

50

按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（ ）。

A. 工程项目—分部工程-单位工程-分项工程

B. 工程项目—单位工程-分项工程-分部工程

C. 工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程

D. 工程项目—分项工程-分部工程-单位工程

标准答案 :

C

一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ ）的组成部分。

A. 规费

B. 企业管理费

C. 工程直接费

D. 工程间接费

标准答案 :

C

2

项目具有的两个基本特征是( )。

A. 独特性和临时性

B. 独特性和系统性

C. 系统性和临时性

D. 系统性和复杂性

标准答案 :

A

3

关于施工招标的范围,下列说法正确的是( ).

A. 可以是单位工程的分部,分项工程招标

B. 只能是单项工程招标

C. 可以是全部工程,单位工程,特殊专业工程招标

D. 只能是单位工程招标

标准答案 :

C

4

下列不属于常用的组织形式的是（ ）。

A. 工作队式项目组织

B. 矩阵式项目组织

C. 三角管理模式

D. 部门控制式项目组织

标准答案 :

C

5

赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（ ）。

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ETC

标准答案 :

B

6

履约保函一般为工程合同总价的（ ）

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 :

C

7

工程施工招标的标底可由( )编制.

A. 招标单位

B. 施工单位

C. 招标管理机构

D. 定额管理单位

标准答案 :

A

8

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 :

B

9

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 :

A

10

属于法律程序解决争议的方式是

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

C

11

用于保证投标人在中标签约之前不撤销其标书的保函叫（ ）

A. 预付款保函

B. 投标保函

C. 签约保函

D. 履约保函

标准答案 :

B

12

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 :

C

13

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 :

C

14

国际工程承包合同订立的最主要形式是（ 　）。

A. 招标

B. 投标

C. 公开招标

D. 邀请招标

标准答案 :

C

15

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. C4、履约保函一般为工程合同

标准答案 :

A

16

关于FIDIC合同条件,不正确的说法是( ).

A. 适用于房屋建筑和各种工程

B. 只适用于国际工程施工

C. 必须委托工程师对工程施工进行监理

D. 必须按照单价合同方式编制招标

标准答案 :

B

17

国际工程中的投标保函一般为投标报价的( )。

A.

1%～3%

B.

3%～5%

C.

1%～5%,{D.5%～10%

标准答案 :

A

18

投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和

A. 造价条款

B. 技术要求条款

C. 施工方案条款

D. 文明施工条款

标准答案 :

B

19

《工程采购标准招标文件》规定，中标人向业主提交履约保证的时限是

A.

接到中标通知书14天内

B.

接到中标通知书21天内

C.

接到中标通知书28天内

D.

接到中标通知书30天内

标准答案 :

C

20

在投标文件中，（ ）是核心内容，是投标成败的关键所在。

A.

技术文件

B.

价格文件

C.

商务法律文件

D.

合同文件

标准答案 :

B

21

国际工程项目费用构成中，直接人工费包括（ ）

A. 国内派出工人和管理人员工资

B. 国内派出工人和后勤人员工资

C. 管理人员和当地雇佣工人工资

D. 国内派出人员和当地雇佣工人工资

标准答案 :

D

22

因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( ).

A.

发包人,不予顺延

B.

发包人,顺延

C.

承包人,顺延

D.

工程师,不予顺延

标准答案 :

B

23

重大建设项目的可行性研究报告,由( )审批.

A. 国务院

B. 国家计委

C. 各主管部门

D. 全国性专业公司

标准答案 :

A

24

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 :

A

试题解析 :

判断题（共10小题，每题2分，共20分）

25

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 :

B

26

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 :

D

27

国际上习惯把承包商向业主提出的索赔要求称之为（ ），把业主向承包商提出的索赔要求称之为( )。

A. 正向索赔，反向索赔

B. 施工索赔，反索赔

C. 主动索赔，被动索赔

D. 被动索赔，主动索赔

标准答案 :

B

28

艾曲利模型适用于工程延期索赔和

A.

施工效率降低索赔

B.

加速施工索赔

C.

现场条件变化索赔

D.

工程范围变更索赔

标准答案 :

D

29

以下不属于国际工程项目特点的是( )。

A. 风险性

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 :

D

30

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

31

承包商的项目管理就是（ ）

A. 质量管理

B. 合同管理

C. 沟通管理

D. 风险管理

标准答案 :

B

试题解析 :

判断题

32

招标项目的资格评审,比较广泛和和普遍采用的方法是（ ）

A. 财务能力评审

B. 技术资格评审

C. 定项评分法

D. 施工经验评审

标准答案 :

C

33

按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（ ）。

A. 工程项目—分部工程-单位工程-分项工程

B. 工程项目—单位工程-分项工程-分部工程

C. 工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程

D. 工程项目—分项工程-分部工程-单位工程

标准答案 :

C

34

出现索赔事件时，承包商将其索赔意向通知工程师，并送业主一份副本，这些行为应在引起索赔事件第一次发生之后的（ ）

A. 7天内

B. 14天内

C. 28天内

D. 56天内

标准答案 :

C

35

承包商的施工期是从发布开工令之日起，止于工程师签定（ ）

A. 工程移交证书

B. 工程移交证书指明的竣工

C. 缺陷责任证书

D. 最终支付证书

标准答案 :

B

36

合同管理员制属于一种（ )组织结构。

A. 职能式

B. 矩阵式

C. 直线

D. 项目式

标准答案 :

C

37

下列说法正确的有

A.

平安险范围最小

B.

一切险最广

C.

水渍险大于平安险

D.

都不是

标准答案 :

B

38

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）。

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 :

C

39

“总承包商既负责项目的设计，又负责项目的施工及相关组织工作。”这属于( )。

A. 设计—建造项目管理模式

B. 设计—招标—建造项目管理模式

C. 设计—采购—施工项目管理模式

D. 设计—建造—运营项目管理模式

标准答案 :

A

40

工程项目合同管理体系的构成不包括（ )。

A. 工程项目财务体系

B. 工程项目法律体系

C. 项目合同实施体系

D. 项目合同评审体系

标准答案 :

A

41

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A.

计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B.

计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C.

计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D.

计划编制、计划实施、计划检查、采取措施

标准答案 :

D

42

通常建设工程的保留金为合同额的（ ）

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

标准答案 :

A

43

分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

A. 总包单位

B. 业主

C. 设计单位

D. 监理单位

标准答案 :

A

44

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 :

D

45

在进行工程投标时，为保证投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同，投标者须递交（）

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 维修保函

标准答案 :

A

46

临时进口物资设备税金保函的有效期与工期的关系是（ )

A. 相同

B. 长于工期

C. 相等

D. 短于工期

标准答案 :

B

47

( )在工程实施过程中难以避免，是承包商与业主沟通的重要内容。

A. 索赔

B. 工程延期

C. 工程变更

D. 材料价格上涨

标准答案 :

C

48

根据FIDIC《施工合同条件》,争端裁决委员会的成员为具有相应资格的

A.

一名至三名

B.

一名或三名

C.

二名或三名

D.

三名或五名

标准答案 :

B

49

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 :

B

50

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

B